Phần 1 - Phân tích các quy tắc

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Khung làm việc (Độ dài Sprint) | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng không thể đoán trước lịch phát hành bản mới, và đội khó đo lường tốc độ làm việc (velocity) ổn định để lên kế hoạch. |
| QT2 | Sai | Increment (Phần tăng trưởng) & Sprint Review | Minh bạch, Thanh tra | Gây hiểu lầm về tiến độ thực tế, dẫn đến việc người dùng thử phải trải nghiệm sản phẩm đầy lỗi chưa được kiểm chứng. |
| QT3 | Đúng | — | — | Lý do đúng: Đây là biểu hiện chuẩn xác của sự Thích nghi (Adaptation), giúp Product Backlog luôn phản ánh đúng nhất nhu cầu thay đổi của người dùng sau khi thu thập phản hồi. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint) | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội đánh giá lại cách làm việc, khiến các điểm yếu trong quy trình không được khắc phục và lỗi cũ cứ tiếp tục lặp lại. |

Phần 2 - Sửa lỗi

Các quy tắc sai cần được thay thế bằng các nguyên tắc vận hành sau để đội áp dụng ngay từ Sprint kế tiếp:

- Quy tắc 1 (Về độ dài Sprint): Đội phải ấn định một độ dài Sprint cố định (ví dụ: 2 tuần) và duy trì không thay đổi xuyên suốt dự án để tạo nhịp điệu (cadence) ổn định cho cả đội ngũ phát triển lẫn kỳ vọng của người dùng.

- Quy tắc 2 (Về việc trình diễn sản phẩm): Trong buổi Sprint Review, đội chỉ được phép trình diễn những tính năng đã đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành" (Definition of Done) – tức là đã chạy ổn định và vượt qua kiểm thử; tuyệt đối không demo các phần việc đang làm dở hoặc chưa test.

- Quy tắc 4 (Về việc họp cải tiến): Buổi Sprint Retrospective là sự kiện bắt buộc phải diễn ra vào cuối mỗi Sprint, ngay cả khi dự án đang suôn sẻ, nhằm duy trì văn hóa cải tiến liên tục và phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn.