Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1: Mô hình tuần tự (Waterfall): Yêu cầu của hệ thống phải được phân tích và "chốt" hoàn toàn từ đầu, sau đó dự án được thực hiện tuần tự qua các giai đoạn (thiết kế, lập trình, kiểm thử) trước khi bàn giao toàn bộ sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng.

- Giải pháp 2: Mô hình lặp theo Sprint (Scrum): Yêu cầu được chia nhỏ, đưa vào Product Backlog và thực hiện cuốn chiếu qua các vòng lặp ngắn (Sprint) để liên tục tạo ra phần mềm chạy được (Increment), từ đó thu thập phản hồi và điều chỉnh linh hoạt.

Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Waterfall) | Giải pháp 2 (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Nhược điểm: Kém linh hoạt; việc thay đổi giữa chừng làm phá vỡ kế hoạch và cấu trúc đã chốt từ đầu, gây đội chi phí lớn. | (+) Ưu điểm: Cực kỳ linh hoạt; Product Owner có thể dễ dàng thay đổi ưu tiên hoặc thêm bớt yêu cầu ở đầu mỗi Sprint tiếp theo. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Nhược điểm: Rất muộn; người dùng chỉ được dùng thử khi dự án đã gần kết thúc, khiến việc sửa chữa sai lệch cực kỳ tốn kém. | (+) Ưu điểm: Rất sớm; người dùng được xem demo sản phẩm chạy thật (Increment) vào buổi Sprint Review ở cuối mỗi Sprint (vài tuần một lần). |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Ưu điểm: Rất phù hợp; tài liệu đặc tả chặt chẽ từ đầu giúp tối ưu hóa tiến trình, giảm thiểu sai sót và đảm bảo tính tuân thủ pháp lý cao. | (–) Nhược điểm: Kém phù hợp; có thể gây lãng phí thời gian và nguồn lực vào các buổi họp thanh tra/thích nghi liên tục khi mọi thứ đã quá rõ ràng. |

Phần 3 - Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng cần áp dụng giải pháp Scrum để liên tục tung tính năng dò đường và linh hoạt "quay xe" theo thị hiếu thị trường, trong khi Đội Đối soát buộc phải dùng giải pháp Waterfall vì quy trình xuất hóa đơn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tuân thủ nghiêm ngặt và không được phép thử nghiệm sai sót. Nếu luật thuế thay đổi gấp, Đội Đối soát đang chạy Waterfall sẽ phải kích hoạt quy trình thay đổi (Change Request) để làm lại tài liệu đặc tả từ đầu, kéo theo rủi ro lớn là trễ tiến độ hệ thống và tốn kém chi phí đập đi làm lại. Đề xuất "áp dụng Scrum cho cả hai đội vì hiện đại hơn" của trưởng phòng là một kết luận ngụy biện, bởi phương pháp luận phải được lựa chọn dựa trên đặc thù biến động hay ổn định của yêu cầu dự án. Việc mù quáng ép đội Đối soát chạy Scrum sẽ gây lãng phí thời gian họp hành để điều chỉnh những thứ không được phép điều chỉnh, làm giảm hiệu suất thực tế của cả tổ chức.